**汇海微信公众号及云平台完善开发工作量**

**项目背景：**

为了适应当前各学校大数据建设的需求，我们公司也积极向大数据，云平台，移动APP方向发展。而微信作为国内第一大移动社交软件，是学生和学校获取第一手测试成绩的理想入口。

**项目需求：**

1. 定制汇海当前公众号，可以通过汇海公众号绑定学生学号，查询学生的体质测试成绩。
2. 完善汇海当前的云平台软件，可以为汇海APP, 汇海微信公众号，第三方微信公众号，第三方软件等提供学生成绩查询等功能。

3．完善汇海体质测试软件的云平台功能，使得采集到的测试成绩可以更智能的上传到汇海云平台。

**工作量评估：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **工作量(工作日)** |
| 1 | 汇海公众号菜单，及URL绑定配置 | 1 |
| 2 | 汇海公众号主要功能开发，包括学号绑定，查询成绩 | 10 |
| 3 | 完善云平台接口，包括与APP厂家对接 | 5 |
| 4 | 完善汇海体质测试软件的云平台功能 | 2 |
| 5 | 系统测试及培训 | 2 |
| 15 | 合计 | 20 |

预计微信功能可以在10月2号之前完成，其它的功能在10月12号之前完成。

**开发费用**：

软件开发费用： 20天\*500 =10000元

另外说明：上述开发费用没有包括到公司现场办公的费用，所以在软件完成之前，如果需要到公司现场办公，则公司要报销往来车费, 以及每天100元的额外费用。